Diario di lavoro

| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| --- | --- |
| Data | 09.10.2026 |

|  | Lavori svolti |
| --- | --- |
| 8:20 – 8:50 | Teoria PowerPoint su Swimlanes, Qualità e Testing |
| 8:50 – 9:15 | Il professore ha aiutato la classe su Word per le interruzioni di pagina, i numeri di pagina ed il layout orizzontale |
| 9:15 – 11:06 | Ho cercato diversi strumenti di progettazione di database, per vedere quale mi sembrasse il più funzionale. Ho scelto SqlDBM e ho fatto la progettazione della struttura dei dati e del database. |
| 11:07 – 11:12 | Compilazione diario |
| 11:12 – 11:35 | Copia delle modifiche effettuate in questa lezione fino ad ora sulla documentazione dalla copia di essa. |
| 11:35 – 12:30 | *pausa pranzo* |
| 12:30 – 13:00 | Ho modificato e migliorato la pianificazione delle attività da fare sul Gantt di project |
| 13:00 – 14:00 | Completato il punto numero 3 della documentazione del progetto |
| 14:15 – 15:25 | Ho scaricato degli ISO file, ho creato diverse virtual machine, ma nessuna di essa funzionava, ho anche chiesto aiuto ad un compagno, ma lo stesso il programma non rispondeva |
| 15:25 – 15:45 | Ho scritto il diario e subito dopo salvato tutto tra chiavette ed SSD, e anche fatto il push su github |

|  | Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| --- | --- |
|  | - Non sono riuscito a salvare o esportare lo schema fatto su SqlDBM, di conseguenza, alla prossima modifica o correzione, dovrò perdere tempo per ricopiarlo tutto da capo - Ho accidentalmente modifcato per tutte le prime 4 unità didattiche della lezione la copia a brutta della documentazione, e ho poi perso 20 minuti per rifare tutto - Le virual machine continuano a non funzionare, ho provato diversi iso e configurazioni ma danno sempre lo stesso problema “unable to open kernel device” |

|  | Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| --- | --- |
|  | Progettazione dei dati effettuata nelle prime 4 ore |

|  | Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| --- | --- |

Lavori da svolgere oggi 09 ottobre seguendo il Project:

- Design dei dati e del database aziendale

- Iniziare a fare le diverse virtual machine